ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI

HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIAO DỊCH BĐS CÔNG NGHIỆP

Trên nền tảng Google AppSheet + Google Workspace

| Khách hàng | [TÊN CÔNG TY] |
| --- | --- |
| Ngày lập | Tháng 5, 2025 |
| Phiên bản | v1.0 — Bảo mật |
| Gói đề xuất | Standard — 7 Module ¦ 10 Users ¦ 8 tuần |

Tổng giá trị đề xuất:

85.000.000 VNĐ

(Tám mươi lăm triệu đồng)

# 1. TỔNG QUAN BÀI TOÁN

Các doanh nghiệp BĐS công nghiệp hiện đang vận hành với dữ liệu phân tán trên Excel, Zalo, và ghi chú tay. Khi quy mô đội sale tăng lên 10+ người, bài toán quản lý trở nên nghiêm trọng theo cấp số nhân.

## Pain point thực tế

| Vấn đề | Hệ quả vận hành |
| --- | --- |
| Nguồn đất lưu Excel nhiều file | Trùng lặp, không biết đất nào còn available, sale hỏi nhau qua Zalo |
| Pipeline theo dõi qua chat | Manager không biết deal nào đang ở stage nào, không forecast được doanh thu |
| Bàn giao kế toán bằng miệng/email | Thất thoát thông tin, kế toán làm hợp đồng sai, thanh toán trễ hạn không có ai nhắc |
| Không có dashboard thời gian thực | Giám đốc chỉ biết số khi cuối tháng báo cáo, không can thiệp kịp thời |
| Sale mới mất 2–3 tuần onboarding | Chi phí cơ hội cao, quy trình phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân |

# 2. GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

Xây dựng hệ thống quản lý tích hợp trên AppSheet — một nền tảng no-code của Google, hoạt động trực tiếp trên Google Sheets/Drive mà doanh nghiệp đã sử dụng. Toàn bộ đội sale truy cập qua điện thoại, không cần cài phần mềm.

## 7 Module triển khai

| # | Module | Tính năng bao gồm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý Nguồn Đất | Nhập/duyệt lô đất, GPS map, trạng thái pháp lý, lịch sử chỉnh sửa |
| 2 | Quản lý Chủ Đất | Hồ sơ chủ đất, lịch sử liên hệ, phân loại hợp tác |
| 3 | Quản lý Khách Hàng (CRM) | Hồ sơ khách mua, nhu cầu, ngân sách, lịch sử tương tác, nguồn lead |
| 4 | Pipeline Sale | Funnel 7 bước, reminder tự động, visual progress board, KPI sale |
| 5 | Quản lý Giao Dịch | Tạo hợp đồng, theo dõi trạng thái ký kết, bàn giao kế toán |
| 6 | Kế Toán & Thanh Toán | Lịch đợt thanh toán, cảnh báo trễ hạn, dòng tiền thực nhận |
| 7 | Dashboard & Báo Cáo | Real-time KPI, pipeline funnel, doanh thu tháng/quý, báo cáo giám đốc |

## Kiến trúc hệ thống

| Thành phần | Chi tiết |
| --- | --- |
| Nền tảng | Google AppSheet + Google Sheets (backend data) |
| Truy cập | Mobile app (iOS/Android) + Web browser |
| Dữ liệu | Google Sheets — sở hữu 100% bởi khách hàng |
| Automation | AppSheet Bots — chạy trên hạ tầng Google |
| Số người dùng | 10 users (có thể mở rộng không giới hạn) |
| Phân quyền | 4 role: Sale / Manager / Kế toán / Giám đốc |

# 3. PHẠM VI CÔNG VIỆC

## Deliverables bàn giao

- Toàn bộ ứng dụng AppSheet đã build, cấu hình và kiểm thử

- Google Sheets database (6 bảng chính) với validation đầy đủ

- 7 module hoạt động: Nguồn Đất, Chủ Đất, Khách Hàng, Pipeline, Giao Dịch, Kế Toán, Dashboard

- 4 automation rules: thông báo lead mới, nhắc cập nhật pipeline, cảnh báo thanh toán, tự động tạo giao dịch khi chốt

- Phân quyền 4 role với security filter theo USEREMAIL()

- Dashboard real-time: KPI sale cá nhân + tổng quan Manager + báo cáo Giám đốc

- Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng (PDF) theo từng role

- Video hướng dẫn ngắn cho sale ngoài thực địa

- 5 buổi training theo nhóm (Sale, Manager, Kế toán)

## Không bao gồm

- Chi phí license AppSheet (khoảng 10–12 USD/user/tháng — thanh toán trực tiếp với Google)

- Tích hợp với phần mềm kế toán bên ngoài (MISA, Fast...)

- Thiết kế logo, branding trong app

- Nhập liệu dữ liệu lịch sử (có thể báo giá riêng nếu cần)

# 4. TIMELINE TRIỂN KHAI — 8 TUẦN

| Giai đoạn | Thời gian | Nội dung công việc |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | Tuần 1–2 | Kickoff meeting • Workshop phân tích nghiệp vụ • Thiết kế database & flow diagram • Sign-off thiết kế |
| Phase 2 | Tuần 3–6 | Build 7 bảng dữ liệu • Phát triển views & forms • Cấu hình automation • Phân quyền theo role • Demo nội bộ tuần 5 & 6 |
| Phase 3 | Tuần 7–8 | UAT (kiểm thử thực tế với đội sale) • Fix bug & tinh chỉnh UX • Training 5 buổi theo nhóm • Go-live chính thức • Bàn giao tài liệu |
| Post Go-live | Tháng 3–5 | Support 3 tháng qua Zalo/email • Phản hồi trong 4 giờ làm việc • 1 buổi review sau 30 ngày sử dụng |

* Thời gian có thể điều chỉnh tùy theo tốc độ phản hồi & phê duyệt từ phía khách hàng.

# 5. BÁO GIÁ DỊCH VỤ

## Gói tiêu chuẩn (Khuyến nghị cho 10 users)

| Hạng mục | Mô tả | Giá (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| ⭐ GÓI TIÊU CHUẨN | 7 module cốt lõi • 10 user • Training 5 buổi • Support 3 tháng | 85.000.000 |
| Phân tích & Thiết kế | Workshop nghiệp vụ, thiết kế database, flow diagram, sign-off trước khi build | Bao gồm |
| Phát triển AppSheet | Build 7 bảng dữ liệu, 20+ views, mobile-optimized UX, automation rules | Bao gồm |
| Dashboard & Báo cáo | Real-time dashboard cho Manager + Giám đốc, KPI sale, pipeline funnel | Bao gồm |
| Phân quyền | 4 role: Sale / Manager / Kế toán / Giám đốc với security filter chuẩn | Bao gồm |
| Training | 5 buổi training theo nhóm (Sale, Manager, Kế toán) • tài liệu hướng dẫn đầy đủ | Bao gồm |
| Support sau go-live | 3 tháng hỗ trợ qua Zalo/email, phản hồi trong 4 giờ làm việc | Bao gồm |

## So sánh các gói dịch vụ

| Tính năng | BASIC | STANDARD ⭐ | ENTERPRISE |
| --- | --- | --- | --- |
| Giá (VNĐ) | 45.000.000 | 85.000.000 | 150.000.000 |
| Số module | 4 module cơ bản | 7 module cốt lõi | 8 module đầy đủ |
| Số người dùng | ≤ 5 users | ≤ 15 users | Không giới hạn |
| Dashboard | Cơ bản | Full + báo cáo | Custom theo yêu cầu |
| Automation | — | 4 quy trình | Không giới hạn |
| Training | 2 buổi | 5 buổi | 8 buổi + video |
| Support | 1 tháng | 3 tháng | 12 tháng + SLA 2h |
| Timeline | 4 tuần | 8 tuần | 12 tuần |

💡 Lưu ý về chi phí license AppSheet Phí trên là phí triển khai một lần. Chi phí vận hành hàng tháng là license AppSheet trả trực tiếp cho Google: • AppSheet Core: ~10 USD/user/tháng (~100,000 VNĐ/user/tháng) • 10 users × 12 tháng ≈ 12.000.000 VNĐ/năm — do khách hàng thanh toán trực tiếp với Google

# 6. LỊCH THANH TOÁN

| Đợt thanh toán | Tỷ lệ | Điều kiện |
| --- | --- | --- |
| Đợt 1 — Ký hợp đồng | 40% — 34.000.000 đ | Thanh toán khi ký hợp đồng dịch vụ |
| Đợt 2 — Demo hoàn thành | 30% — 25.500.000 đ | Sau khi demo Phase 2 được duyệt (tuần 6) |
| Đợt 3 — Nghiệm thu | 30% — 25.500.000 đ | Sau khi go-live thành công và bàn giao tài liệu |

Hình thức: Chuyển khoản ngân hàng. Hóa đơn VAT xuất sau mỗi đợt thanh toán.

# 7. ĐIỀU KHOẢN HỖ TRỢ & BẢO HÀNH

| Hạng mục | Chi tiết |
| --- | --- |
| Thời gian bảo hành | 3 tháng kể từ ngày go-live chính thức |
| Phạm vi hỗ trợ | Bug fix, tinh chỉnh logic nghiệp vụ, hướng dẫn sử dụng |
| Kênh hỗ trợ | Zalo (ưu tiên) + Email. Phản hồi trong 4 giờ làm việc (8:00–17:30 T2–T6) |
| Ngoài phạm vi hỗ trợ | Thay đổi yêu cầu nghiệp vụ lớn, thêm module mới, tích hợp hệ thống ngoài |
| Gia hạn support | Có thể gia hạn thêm theo gói 3 tháng, báo giá theo thực tế |
| Quyền sở hữu data | 100% thuộc về khách hàng. Dữ liệu lưu trên Google Drive của khách hàng |

# 8. ĐIỀU KIỆN HỢP TÁC

- Khách hàng có Google Workspace (hoặc tài khoản Gmail) để kết nối AppSheet

- Khách hàng cung cấp 1 đầu mối liên lạc (Project Owner) trong suốt dự án

- Phản hồi góp ý trong vòng 3 ngày làm việc sau mỗi demo để đảm bảo timeline

- Hợp đồng dịch vụ ký trước khi bắt đầu Phase 1

- Báo giá này có hiệu lực trong 30 ngày kể từ ngày lập

Để thảo luận thêm hoặc điều chỉnh phạm vi, vui lòng liên hệ:

nguyenquanghuy.utc@gmail.com